**MOTIVO DE LA REUNIÓN:**

**FECHA: 12/Febrero/2022 HORA:01:00 p.m.**

**PROYECTO/MÓDULO: FullMarket**

**LUGAR:** SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)

**PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE** | **CARGO** |
| --- | --- |
| Sebastian Mira Castro. | Back-End,Tester y BD |
| Juan Miguel Osorio Arroyave. | Front-End |
| Anyie Daniela Condiza. | Back-End |
| Natalia Sierra Salamando. | Front-End, Documentación, Scrum Master. |

**ORDEN DEL DIA:**

El objetivo principal de la reunión es desarrollar el Manual de Configuración de Base de Datos siguiendo los parámetros e instrucciones pertinentes para su correcto diligenciamiento.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Inicialmente se acuerdan los temas a tratar con cada uno de los integrantes del grupo de proyecto. Se asignaron diferentes tareas que han sido organizadas a nivel de prioridad; como la realización de ajustes necesarios a la Base de Datos de FullMarket.

***COMPROMISOS:***

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Introducción | Natalia Sierra Salamando. | 12/02/2022 | Finalizado |
| Alcance | Natalia Sierra Salamando. | 12/02/2022 | Finalizado |
| Responsables e involucrados. | Natalia Sierra Salamando | 12/02/2022 | Finalizado |
| Modelo Entidad Relación (MER) | Natalia Sierra | 13/02/2022 | Finalizado |
| Diccionario de Datos | Natalia Sierra Salamando. | 12/02/2022 | Finalizado |
| Modelo Relacional | Natalia Sierra | 12/02/2022 | Finalizado |
| [Justificación Motor Seleccionado](https://docs.google.com/document/d/1ICzy0rD7-78T2ReCPJ5LNrklHfT5zByp/edit#heading=h.1t3h5sf) | Sebastian Mira Castro. | 17/02/2022 | Finalizado |
| [Requisitos de Configuración](https://docs.google.com/document/d/1ICzy0rD7-78T2ReCPJ5LNrklHfT5zByp/edit#heading=h.4d34og8) | Sebastian Mira Castro. | 18/02/2022 | Finalizado |
| Scripts | Natalia Sierra Salamando. | 12/02/2022 | Finalizado |
| Configuración y Ejecución de la Base de Datos | Sebastian Mira Castro. | 18/02/2022 | Finalizado |
| Otras consideraciones. | Natalia Sierra. |  | Opcional |

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Sebastian Mira Castro. | Sebastian Mira Castro. |
| Natalia Sierra Salamando. | Natalia Sierra Salamando. |