**MOTIVO DE LA REUNIÓN:**

**FECHA: 01/Marzo/2022 HORA:2:25 p.m.**

**PROYECTO/MÓDULO: FullMarket**

**LUGAR:** SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)

**PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE** | **CARGO** |
| --- | --- |
| Sebastian Mira Castro. | Back-End,Tester y BD |
| Juan Miguel Osorio Arroyave. | Front-End |
| Anyie Daniela Condiza. | Documentación- Front-End |
| Natalia Sierra Salamando. | Front-End, Documentación, Scrum Master. |

**ORDEN DEL DIA:**

El objetivo principal de la reunión es desarrollar el documento del Plan de pruebas siguiendo los parámetros e instrucciones pertinentes para su correcto diligenciamiento.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Inicialmente se acuerdan los temas a tratar con cada uno de los integrantes del grupo de proyecto. Se asignaron diferentes tareas que han sido organizadas a nivel de prioridad; [introducción,](https://docs.google.com/document/d/1z7W57-nmMduoVMWwMgqes4d37iGYi8u_/edit#heading=h.30j0zll) a[lcance](https://docs.google.com/document/d/1z7W57-nmMduoVMWwMgqes4d37iGYi8u_/edit#heading=h.1fob9te), [definiciones, siglas y abreviaturas](https://docs.google.com/document/d/1z7W57-nmMduoVMWwMgqes4d37iGYi8u_/edit#heading=h.3znysh7), r[esponsables e involucrados](https://docs.google.com/document/d/1z7W57-nmMduoVMWwMgqes4d37iGYi8u_/edit#heading=h.2et92p0) y p[lan de pruebas](https://docs.google.com/document/d/1z7W57-nmMduoVMWwMgqes4d37iGYi8u_/edit#heading=h.tyjcwt)

***COMPROMISOS:***

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Introducción | Anye Condiza | 02/03/2022 | Finalizado |
| Alcance | Anye Condiza | 02/03/2022 | Finalizado |
| Definiciones, siglas y abreviaturas. | Anye Condiza | 06/04/2022 | Finalizado |
| Responsables e involucrados. | Anye Condiza | 03/03/2022 | Finalizado |
| Plan de pruebas | Anye Condiza | 06/04/2022 | Finalizado |

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Anye Daniela Condiza Quintero. | Anye Daniela Condiza Quintero. |